# НІЖИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 17

НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від  21.05.2021 року			  									№ 69

Про підготовку закладу до нового 2021-2022 н.р.

# та стабільної роботи в осінньо-зимовий період

На виконання наказу Управління освіти Ніжинської міської ради від 20.05.2021 року № 74 "Про підготовку закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти, до нового навчального року та стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років", з метою підготовки будівлі та споруд навчального закладу до сталої роботи в новому 2021-2022 навчальному році та в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

НАКАЗУЮ:

- Створити комісію по підготовці школи до нового 2021-2022 навчального року в складі:

Броварець О., завгосп школи;

Власенко Л., ЗДНВР;

Шепетун А., голова Ради трудового колективу;

Корнієнко Т., медичний працівник;

Дмитренко А., уповноважена особа  фонду соцстрахування

- Завгоспу школи Броварцю О.:

2.1. Спільно з комісією розробити, подати на затвердження директору школи та подати до Управління освіти план заходів щодо підготовки закладу до роботи в новому 2021-2022 навчальному році та роботи в осінньо-зимовий період. Складати плани роботи з урахуванням потреб у вирішенні проблемних питань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

До 28.05.2021 року

  - Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази під час освітнього процесу, в осінньо-зимовий період, здійснити заходи з енергозбереження, провести обстеження технічного стану будівлі і споруд з метою запобігання їх руйнуванню.

Постійно

  - Провести утеплення вікон та  дверей до опалювального періоду, ревізію запірної арматури на внутрішніх системах водо-, теплопостачання, водовідведення.

До 24.09.2021 року

  - Оформити відповідні акти готовності (із підписами теплопостачальної організації) опалювальних систем.

До 10.08.2021 року

  - Здійснити в повному обсязі інвентаризацію нерухомого державного майна та комунального майна, яке знаходиться на балансі навчального закладу.

Жовтень-грудень 2021 року

  - Розробити заходи з енергозбереження та встановити суворий контроль за споживанням паливо-енергетичних ресурсів.

До 01.09.2021 року

- Провести роз'яснювальну роботу серед педагогічного, технічного персоналу школи щодо організації ремонтних робіт.

Завгосп БроварецьО.

- Оформити акти-дозволи на проведення навчальних занять у класних кімнатах, кабінетах, акти перевірки на виявлення небезпеки на шкільних спортивних майданчиках, на території школи.

До 27.08.2021 року 	 Члени комісії, класні керівники 1-9 класів,

завідуючі кабінетами

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

## Директор школи                   		                                                Тетяна  Власенко

З  наказом ознайомлені:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ніжинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №17

________________ Т.Ф.Власенко

Заходи

по підготовці Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 н.р.

| № | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити та надати до Управління освіти заходи щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 н.р. | До 28.05. | Броварець О. |  |
| 2 | Провести профілактику опалювальних систем, тепло-, енергопостачання, водопостачання. Усунути виявлені недоліки. | До 01.10. | Броварець О. |  |
| 3 | Оформити паспорти готовності будівлі та відповідні акти готовності опалювальної системи закладу (з підписами теплопостачальної організації). Надати ксерокопії свідоцтв останньої перевірки теплових лічильників | До 10.08. | Броварець О. |  |
| 4 | Провести спільно з водоканалом перевірку гідравлічних люків | До 01.09. | Броварець О. |  |
| 5 | Прочистити каналізаційну систему школи | До 01.08. | Броварець О. |  |
| 6 | Отримати посипочний матеріал та необхідну кількість інвентарю для очистки доріг при заметах | До 15.10. | Броварець О. |  |
| 7 | Перевіряти стан зовнішнього освітлювання | Постійно | Броварець О. |  |
| 8 | Здійснити ревізію вхідних дверей з метою утеплення та ущільнення | До 01.09. | Броварець О. |  |
| 9 | Провести утеплення вікон рекреацій та вентиляційних каналів кабінетів фізики, хімії, біології, музики, спортзалів | До 30.09. | Броварець О. |  |
| 10 | Провести утеплення віконних рам в класних приміщеннях, кабінетах, майстернях | До 30.09. | Броварець О., класні керівники |  |
| 11 | Провести утеплення теплотрас, душників у фундаментах | До 30.09. | Броварець О. |  |
| 12 | Щоденно вести енергетичний паспорт школи | Постійно | Броварець О. |  |
| 13 | Провести ревізію справності електровимикачів, розеток, проводки в кабінетах і коридорах школи | До 15.08. | Броварець О. |  |
| 14 | Провести профілактичний огляд водозабірних кранів харчового блоку, санвузлів | До 15.08. | Броварець О. |  |
| 15 | Призначити відповідального за безпечне проведення опалювального сезону | До 01.10. | Власенко Т.Ф. |  |
| 16 | Щоденно проводити огляд будівлі на предмет стійкості до додаткового навантаження від мокрого снігу | Щоденно протягом зимового періоду | Єсипенко О.М. |  |
| 17 | При здійсненні вищезазначених заходів неухильно дотримуватись техніки безпеки | Постійно | Відповідальні |  |

Завгосп  Броварець О.

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 ________________ Т.Ф.Власенко

ПЛАН ЗАХОДІВ

Ніжинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 17

щодо підготовки до роботи в новому 2021-2022 навчальному році

| № п/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та надати до Управління освіти заходи щодо підготовки закладу до нового 2021-2022 н.р. | До 28.05. | Броварець О. |  |
| 2. | Поточний ремонт класних приміщень 5-9 класів: 5-9 класи – побілка стелі, підклеювання шпалер, фарбування чобітка, підлоги, вікон з внутрішньої сторони, дверей, парт, стільців, ремонт і приведення в порядок меблів, маркування столів. | До 01.08. | Заворотня А.С. Шепетун А.І Кошова Н.В. Степанова Л.В. Алєксєєнко Н.В. Дусь О.Ф. Костюченко О.В. Кононець Н.І. Кожухівська В.П. |  |
| 3. | Ремонт класних приміщень 1-4 класів: 1-4 класи – побілка стелі, підклеювання шпалер, фарбування вікон з внутрішньої сторони, чобітка, дверей, підлоги, парт, стільців, ремонт і приведення в порядок меблів, маркування парт. | До 01.08. | Линник Т.М. Кресан О.М. Чудак Н.І. Трохименко Л.А. Парфьонова Н.А. Сердюк О.М. Миколенко Н.А. Пічкуренко Н.М. |  |
| 4. | Підготовка класних кімнат 1-А та 1-Б класів для навчання першокласників | До 01.08. | Линник Т.М. Кресан О.М. |  |
| 5. | Косметичний ремонт їдальні: ремонт меблів та електрообладнання. | До 01.08. | Єсипенко О.М., техпрацівники |  |
| 6. | Чистка жироуловлювача шкільної їдальні | До 01.08. | Броварець О. Єсипенко О.М. |  |
| 7. | Ремонт та ревізія каналізаційних систем, санвузлів. | До 01.08. | Броварець О. Єсипенко О. |  |
| 8. | Поточний ремонт даху, водостоків. | До 30.08. | Броварець О. |  |
| 9. | Провести перевірку технічного стану даху, фундаментів. | До 30.06. | Броварець О. |  |
| 10. | Ремонт вентиляційних колодязів та парапетів | До 05.08. | Єсипенко О. |  |
| 11. | Ревізія системи опалення | До 10.08. | Єсипенко О. Броварець О. |  |
| 12. | Прополка клумб | Травень-вересень | Технічний персонал, Броварець О. |  |
| 13. | Провести дератизацію та дезінфекцію приміщень. | До 15.08. | Броварець О. |  |
| 14. | Капітальний ремонт малого спортивного залу | До 15.06. | Власенко Т.Ф. |  |
| 15. | Оформити акти готовності школи до початку нового навчального року. Подати їх в Управління освіти | До 10.08. | Броварець О. |  |
| 16. | Провести замір опору ізоляції у школі | До 16.08. | Броварець О. |  |
| 17. | Здійснювати покос трави на території школи | За потребою | Єсипенко О. Броварець О. |  |
| 18. | Привести у відповідність до санітарно-гігієнічних норм штучне освітлення у приміщеннях школи | До 20.08. | Броварець О. |  |
| 19. | Забезпечити миючими та дезінфікуючими засобами. А саме: для миття унітазів для миття вікон мило брускове мило рідке засіб для промивання труб "Кріт" Бланідас-300 | До 20.08. | Броварець О. |  |
| 20. | Підняти клопотання перед Управлінням освіти щодо капітального ремонту їдальні | До 01.09. | Броварець О. |  |
| 21. | Підняти клопотання перед Управлінням освіти щодо придбання електрорушників | До 01.09. | Броварець О. |  |
| 22. | Підняти клопотання перед Управлінням освіти щодо придбання в медичний пункт медичної шафи та холодильника | До 15.06. | Броварець О. |  |
| 23. | Підняти клопотання перед УО щодо проведення капітального ремонту примусової вентиляції | До 01.09. | Броварець О. |  |
| 24. | Підняти клопотання перед УО щодо заміни вікон на енергозберігаючі | До 15.06. | Броварець О. |  |
| 25. | Підняти клопотання перед УО щодо закупівлі паперу для утеплення вікон | До 15.06. | Броварець О. |  |
| 26. | Підняти клопотання перед УО щодо закупівлі матеріалів для ремонту, техніки, меблів для 1 класів | До 10.06. | Власенко Т.Ф. |  |
| 27. | Побілити рекреаціями лівого крила школи на І-ІІІ поверхах | До 01.08. | Броварець О. |  |
| 28. | Здійснити косметичний ремонт ганку | До 10.08. | Броварець О. |  |
| 29. | Провести роботи по підключенню усіх класних кімнат до мережі Інтернет | До 15.06. | Броварець О. |  |
| 30. | Щоденно звітувати про фактичне споживання до програми «UMUNI», проводити аналіз використання електро-, теплоносіїв згідно показників лічильника. | Постійно | Броварець О. |  |
| 31. | Забезпечити кабінети підвищеного ризику, шкільні майстерні, спортзали медичними аптечками | До 01.09. | Завідуючі кабінетами |  |
| 32. | Провести планову перезарядку вогнегасників | До 01.06. | Броварець О. |  |
| 33. | Здійснити профілактику витяжних каналів. Оформити відповідні акти | До 01.09. | Броварець О. |  |
| 34. | При здійсненні зазначених заходів неухильно дотримуватися техніки безпеки та пожежної безпеки. | Постійно | Відповідальні особи |  |
| 35. | Звітувати в Управління освіти про хід виконання запланованих заходів щодо проведення поточних ремонтів згідно зі складеним планом-графіком | Щотижнево | Броварець О. |  |

Завгосп  Броварець О.