ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ по гімназії

від 21.07.2022 року № 66

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо підготовки приміщень Ніжинської гімназії № 17**

**до 2022-2023 навчального року та опалювального сезону**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальний** |
| 1 | Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні гімназії | липень-серпень | М.Приходько |
| 2 | Підняти клопотання перед УО щодо заміни пошкоджених вікон, дверей в результаті воєнних дій | липень | Т.Власенко |
| 3 | Підняти клопотання перед УО щодо облаштування укриття. | липень | Т.Власенко |
| 4 | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп | липень | М.Приходько |
| 5 | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення | серпень | М.Приходько |
| 6 | Облаштувати укриття   * Ремонт санвузлів * Облаштування приміщень * Установка ємкостей для води * Облаштування медпункту * Заміна системи освітлення * Проведення телефонного зв’язку * Установка вогнегасників * Накреслити Схему розміщення в укритті | липень-серпень | Т.Власенко |
| 7 | Облаштування зони психологічної підтримки в укритті | липень-серпень | В. Нечипоренко |
| 8 | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий | вересень | М.Приходько |
| 9 | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку | липень | М.Приходько |
| 10 | Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. | серпень | М.Приходько |
| 11 | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію | До 20 серпня | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 12 | Організація проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу освіти | До 01.08.2022 | Л.Власенко |
| 13 | Провести обстеження прилеглої території на предмет сторонніх, вибухонебезпечних предметів (лист ДСНС) | До 01.08.2022 | Т. Власенко |
| 14 | Виготувати інформаційний куточок з ЦЗ під час воєнного стану та надзвичайних ситуацій (в рекреації на І поверсі та в укритті) | До 30.07.2022 року | О. Литвин, В. Нечипоренко,  В. Кожухівська, О. Вовкодав, С. Кавасіна |

Директор гімназії Тетяна ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ по гімназії

від 21.07.2022 року № 66

**ПЛАН**

**організаційних та ремонтних робіт**

**з підготовки Ніжинської гімназії № 17**

**до 2022-2023 навчального року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальний** |
| 1 | Організувати перевірку лічильників тепла і води | липень | М.Приходько |
| 2 | Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу | Липень-серпень | М.Приходько |
| 3 | Провести ремонт підлоги кабінету фізики (к.36) | серпень | М.Приходько |
| 4 | Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування | серпень | М.Приходько |
| 5 | Замінити пошкоджені вікна, двері | Липень-серпень | М.Приходько |
| 6 | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху | Липень-серпень | М.Приходько |
| 7 | Провести ремонт шкільної їдальні | серпень | М.Приходько |
| 8 | Провести ремонт підвального приміщення з метою використання його як просте укриття | липень-серпень | М.Приходько |
| 9 | Провести ремонт зливової каналізації в підвальному приміщенні | липень | М.Приходько |
| 10 | Провести ремонт хореографічного класу | липень | М.Приходько |
| 11 | Провести побілку стель 1, 2, 3 поверхів гімназійних рекреацій | серпень | М.Приходько |

Директор гімназії Тетяна ВЛАСЕНКО