**Перспективний план зміцнення матеріально-технічної бази**

**Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17**

**Фінансово-господарська діяльність на 2017-2022 н.р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | Терміни | Пріоритетність | **Виконання** |
| 1 | Ремонт ганку школи | 2017 | 1 | вик |
| 2 | Ремонт актової зали | 2017 | 3 | вик |
| 3 | Ремонт кабінету психолога | 2017 | 3 | вик |
| 4 | Ремонт медичного кабінету | 2017 | 3 | вик |
| 5 | Ремонт сходів лівого крила | 2017 | 3 | вик |
| 6 | Ремонт роздягалки для дівчаток | 2017 | 2 | вик |
| 7 | Програмне забезпечення 8 комп'ютерів | 2017 | 2 | вик |
| 8 | Інтернет 2 поверх праве крило | 2017 | 3 | вик |
| 9 | Привести у відповідність до санітарних норм учнівські меблі – столи, стільці (закупити комплект меблів: 30 столів, 80 стільців) | 2018 | 1 |  |
| 10 | Капітальний ремонт правого крила школи. | 2017 | 3 |  |
| 11 | Придбати класні дошки у кількості 4 штук | 2018 | 3 |  |
| 12 | Придбати електром'ясорубка (1 шт.) | 2017 | 2 | вик |
| 13 | Придбати холодильник (1 шт.) | 2019 | 1 | вик |
| 14 | Придбати інтерактивну дошку (1 шт.) | 2019 | 3 |  |
| 15 | Придбати принтер (1 шт.) | 2018 | 3 |  |
| 16 | Придбати ЕЗНП (1 комплект) | 2019 | 3 |  |
| 17 | Придбати ліцензійне програмне забезпечення "Microsoft Office" (11 шт.), "Windows 7" (11 шт.) | 2019 | 3 |  |
| 18 | Оновлювати спортивне обладнання | 2017, 2018,  2019, 2020, 2021,2022 | 2 |  |
| 19 | Поточний ремонт навчальних кабінетів:   * хімії * майстерень | 2017  2020 | 3 |  |
| 20 | Поточний ремонт їдальні | 2017 | 3 |  |
| 21 | Капітальний ремонт малого спортивного залу | 2022 | 3 |  |
| 22 | Ремонт даху школи | 2020 | 1 |  |
| 23 | Заміна вікон на енергозберігаючі | 2017- 2022 | 1 |  |
| 24 | Ремонт вентеляційних колодязів | 2017-2022 | 3 |  |
| 25 | Поточний ремонт правого крила, сходів | 2017 | 3 |  |
| 26 | Ремонт огорожі школи, двостворчаті ворота - 2 шт. по 4,1 м/пог; хвірточка - 4 шт. по 1,6 м/пог. | 2022 | 3 |  |
| 27 | Ремонт каналізації | 2019 | 2 |  |
| 28 | Ремонт класних кімнат для 1 класу | 2018 - 2022 | 1 |  |
| 29 | Спорудження стіни у зовнішньому туалеті | 2017 | 3 | вик |
| 30 | Поточні ремонти класних кімнат та кабінетів | 2017-2022 | 3 |  |
| 31 | Протирочна машина МПР – 350 М – 01 | 2018 | 3 |  |
| 32 | Електрорушник | 2018 | 1 |  |
| 33 | Підсилювач звуку | 2018 | 3 | вик |
| 34 | Радіомікрофони | 2018 | 3 |  |
| 35 | Ремонт каналізаційної системи правого крила школи | 2019 | 1 |  |
| 36 | Холодильник для медичного кабінету, 1 шт. | 2019 | 1 |  |
| 37 | Парта регульована двомісна (початкова школа) - 22 шт.,  Стіл учнівський (145-160 см) - 15 шт.  Стіл учнівський (160-175 см) - 20 шт.  Стіл учнівський (175 і більше) - 5 шт. | 2018, 2019 | 3 |  |
|  | Стілець регульований (початкова школа), 44 шт.  Стілець учнівський (145-160 см) - 30 шт.  Стілець учнівський (160-175 см) - 40 шт.  Стілець учнівський (175 см і більше) - 10 шт. | 2018, 2019 | 3 |  |
| 38 | Придбання покриття для столів в їдальні, 45 шт. | 2019 | 3 |  |
| 39 | Придбання лінолеуму, 165 м2 (кабінет фізики, основ здоров'я) | 2019 | 3 |  |
| 40 | Ремонт системи водовідведення з даху школи | 2018 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |